|  |
| --- |
| Contrato 113 de 2022 |
| Proveedor:  | CREAR DE COLOMBIA S.A.S |
| Fecha de suscripción del contrato:  | 07 de Julio de 2022 |
| Fecha del acta de inicio:  | 23 de agosto de 2022 |
| Fecha de finalización inicial:  | 31 de diciembre de 2022 |
| Fecha de finalización después de prórroga: | No hay prorroga |
| Plazo de ejecución inicial:  | 4 meses y 8 dias |
| Porcentaje de ejecución en tiempo:  | 72,87% |
| Porcentaje de ejecución financiera:  | 0% |
| Porcentaje de avance de ejecución Físico:  | 0% |
| Valor Contrato:  | $ 3.497.181.927.83 |